ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку CRM-портала

AquaLine

Версия документа: 1.2

Дата: апрель 2026 г.

г. Душанбе

# 1. Общие сведения о проекте

## 1.1. Наименование системы

Полное наименование: CRM-портал для управления продажами, складом и клиентской базой компании AquaLine.

Краткое наименование: AquaLine CRM.

Система состоит из двух связанных частей с общим backend и базой данных:

- Внутренний портал для сотрудников AquaLine (домен crm.aqualine.tj) — управление продажами, складом, клиентами, финансами.

- Личный кабинет клиента (домен cabinet.aqualine.tj) — самостоятельное оформление заказов, просмотр истории, документов и взаиморасчётов.

Обе части реализуются как адаптивные веб-приложения с поддержкой PWA, что позволяет «устанавливать» их на смартфон без публикации в Play Market и App Store.

## 1.2. Заказчик и Исполнитель

| Сторона | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик | Компания AquaLine — поставщик продукции для систем водоснабжения (трубы, фитинги, сопутствующие товары). |
| Исполнитель | Suhrob Xostavar (разработчик). |
| Контакты | указываются в договоре. |

## 1.3. Основание для разработки

Текущий учёт ведётся в Excel-файле «turkey-hisobot-march.xlsx» (листы Dashboard, Master Data, Input Data, Expenses, Stock Table, Analysis, Revenue, Color Guideline). По мере роста бизнеса возможностей электронной таблицы становится недостаточно: нет многопользовательского режима, нет работы с клиентами, велика вероятность ошибок ручного ввода, отсутствует автоматизация документов и уведомлений.

Настоящий документ устанавливает требования к разработке полноценной веб-системы (CRM-портала), которая должна заменить и расширить функциональность существующего Excel-решения.

## 1.4. Цели проекта

- Перевести бизнес-процессы из Excel в централизованную веб-систему.

- Обеспечить совместную работу нескольких сотрудников с разграничением прав.

- Снизить количество ошибок за счёт валидации и автозаполнения.

- Получить полноценный CRM-блок: база клиентов, история взаимодействий, воронка сделок.

- Автоматизировать документооборот (счета, накладные, акты) и уведомления.

- Обеспечить руководству актуальную аналитику в режиме реального времени.

- Подготовить систему к масштабированию: новые филиалы, склады, интеграции.

## 1.5. Задачи системы

- Хранение и ведение единой базы товаров, клиентов, поставщиков, документов.

- Учёт движения товаров на складе (приход, расход, перемещение, инвентаризация).

- Оформление и сопровождение сделок (от заявки до отгрузки и оплаты).

- Учёт доходов, расходов, расчёт прибыли в разрезе периодов, товаров, менеджеров.

- Формирование отчётов и аналитических дашбордов.

- Уведомления о критичных событиях (низкий остаток, просроченная оплата, новая задача).

- Журналирование действий пользователей (audit log).

# 2. Анализ существующего Excel-решения

Перед формированием требований проведён анализ файла, предоставленного заказчиком. Это позволяет сохранить полезную логику и адресно устранить ограничения.

## 2.1. Сильные стороны текущего решения

- Базовый дашборд с ключевыми KPI: Total Sales, Total Profit, Net Profit, Profit %, Net Profit %, Total Buying Value, Total Expenses.

- Фильтры по году (2022, 2023, 2024) и месяцу.

- Графики: помесячные продажи и прибыль, расходы по месяцам, топ товаров по выручке/количеству.

- Таблица остатков по товарам со статусами Available / Reorder.

- Понятная структура листов: Dashboard, Master Data, Input Data, Expenses, Stock Table, Analysis, Revenue.

## 2.2. Ограничения и слабые стороны

| Проблема | Влияние на бизнес |
| --- | --- |
| Отсутствует база клиентов и история работы с ними. | Нет CRM-функций. Невозможно сегментировать клиентов, отслеживать LTV, повторные продажи, источник. |
| Нет управления поставщиками и закупками. | Нельзя сравнить условия, увидеть долги перед поставщиками, историю цен. |
| Один файл — один пользователь одновременно. | Команда не может работать параллельно. Конфликты при сохранении. |
| Нет ролей и прав доступа. | Любой сотрудник видит и может изменить всё, включая закупочные цены. |
| Нет журнала изменений (audit log). | Невозможно понять, кто и когда изменил данные. |
| Полностью ручной ввод. | Высокий риск опечаток, дубликатов, забытых строк. |
| Total Expenses = $0 на момент анализа. | Модуль расходов фактически не используется — реальная прибыль может быть ниже отображаемой. |
| Нет автоматических уведомлений. | Менеджеры узнают о низких остатках или просроченных оплатах постфактум. |
| Нет генерации документов. | Счета и накладные оформляются вручную в отдельных файлах. |
| Нет мобильного доступа. | Невозможно работать «в полях» — у клиента или на складе. |
| Нет бэкапов и защиты данных. | Файл может быть потерян, повреждён, скопирован конкурентами. |
| Нет интеграций (банк, Telegram, 1С). | Двойной ввод данных, потерянное время. |
| Нет воронки сделок. | Не видно, на каком этапе «застряли» клиенты, не прогнозируются продажи. |

## 2.3. Что переносим из Excel в CRM

- Структура справочника товаров (Product ID, Status, Qty in Hand, Qty Sold, Available Qty).

- Логика расчёта KPI и статусов остатков (Available / Reorder).

- Фильтрация по году/месяцу/категории.

- Дизайн дашборда — как референс визуального стиля.

# 3. Роли пользователей и права доступа

Система предусматривает разграничение прав по ролям. Один пользователь может иметь несколько ролей.

| Роль | Описание | Ключевые права |
| --- | --- | --- |
| Супер-администратор | Технический владелец системы. | Полный доступ, управление пользователями, настройки, бэкапы. |
| Директор / Владелец | Руководитель компании. | Все отчёты и дашборды, просмотр всех данных, без доступа к техническим настройкам. |
| Менеджер по продажам | Работает с клиентами и сделками. | Создание заказов, ведение клиентов (своих), просмотр остатков, генерация счетов. |
| Кладовщик | Учёт товаров на складе. | Приход, расход, инвентаризация, перемещения. Без доступа к ценам закупки и финансам. |
| Бухгалтер | Финансовый учёт. | Расходы, доходы, оплаты, отчёты по финансам. Без редактирования товаров и сделок. |
| Закупщик | Работа с поставщиками. | Поставщики, заявки на закупку, приход на склад. |
| Клиент компании | Покупатель AquaLine, работает в личном кабинете. | Просмотр каталога с персональными ценами, оформление заказов, история, документы, баланс. |

# 4. Функциональные модули системы

Ниже описан состав модулей. Модули, помеченные как НОВЫЙ, отсутствуют в исходном Excel и являются ключевыми для CRM.

## 4.1. Авторизация и управление доступом

- Вход по e-mail / логин + пароль.

- Хеширование паролей (bcrypt / argon2).

- Восстановление пароля через e-mail.

- Двухфакторная аутентификация (2FA) — Telegram-бот или TOTP. Опционально на этапе 2.

- Блокировка аккаунта после N неудачных попыток входа.

- Сессии на основе JWT с refresh-токенами.

- Журнал входов: IP, браузер, время.

## 4.2. Главный дашборд

Дашборд — стартовая страница после входа. Состав виджетов зависит от роли.

### KPI-блоки (как в Excel, но в реальном времени):

- Total Sales — сумма продаж за период.

- Total Profit — валовая прибыль.

- Net Profit — чистая прибыль (после вычета расходов).

- Profit % и Net Profit %.

- Total Buying Value — себестоимость проданных товаров.

- Total Expenses — операционные расходы.

### Графики и виджеты:

- Monthly Sales / Profit / Profit % — столбчатый график по месяцам.

- Expenses Monthly — расходы по месяцам в разрезе категорий.

- Top Products — топ-10 по выручке и по количеству.

- Низкие остатки — список товаров со статусом Reorder.

- Дебиторская задолженность — клиенты с просроченной оплатой.

- Воронка сделок — мини-виджет по статусам.

### Фильтры:

- Период (год / месяц / произвольный диапазон).

- Менеджер, категория товара, склад, филиал.

## 4.3. Каталог товаров (Master Data)

Перенос и расширение листа Master Data.

### Поля карточки товара:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Product ID | строка, уникальный | Артикул (например, EBV20MM, EB-0101). |
| Название | строка | Полное наименование. |
| Категория | справочник | Трубы, фитинги, насосы и т. п. |
| Бренд / производитель | справочник | Опционально. |
| Размер / диаметр | число + ед. | Например, 20 мм. |
| Единица измерения | справочник | шт, м, кг, упаковка. |
| Цена закупки | число | Видна только привилегированным ролям. |
| Цена продажи | число | Может быть несколько уровней (розница, опт). |
| Минимальный остаток | число | Триггер для уведомления о Reorder. |
| Изображение | файл | Загрузка в систему. |
| Статус | enum | Активный / Архив. |

### Функции:

- Создание, редактирование, архивация (без физического удаления).

- Поиск по артикулу и названию, фильтры, сортировка.

- Импорт/экспорт CSV и XLSX (для миграции из текущего Excel).

- История изменения цен.

- Массовое редактирование (например, обновление цены по категории).

## 4.4. Управление складом (Stock)

- Stock In — поступление от поставщика. Автоматически создаётся при оформлении прихода.

- Stock Out — списание (ручное) или автоматическое при отгрузке заказа.

- Перемещение между складами (если у компании несколько точек).

- Текущие остатки: Qty in Hand, Qty Reserved, Qty Sold, Available Qty.

- Статусы: Available / Reorder / Out of Stock — рассчитываются автоматически от минимального остатка.

- Резервирование товара при оформлении заказа.

- Инвентаризация (плановая и внеплановая) с фиксацией расхождений.

- История движения по каждому товару (карточка движений).

- Уведомления при достижении минимального остатка.

## 4.5. Продажи и заказы (Sales)

Расширение и автоматизация листа Input Data.

### Поля заказа:

- Номер (автоматический), дата.

- Клиент (выбор из CRM или быстрое создание).

- Менеджер (по умолчанию — текущий пользователь).

- Список товаров: артикул, количество, цена, скидка, сумма.

- Скидка на заказ (% или сумма), налог, стоимость доставки.

- Способ и срок оплаты, способ доставки, адрес.

- Комментарии.

### Статусы (воронка):

- Новый → В обработке → Подтверждён → Оплачен → Отгружен → Закрыт.

- Параллельно: Отменён, Возврат.

### Функции:

- Канбан-доска по статусам.

- Резервирование товара со склада при подтверждении.

- Печать счёта, накладной, чека (PDF).

- Возвраты товара с возвратом на склад.

- Частичные оплаты и отгрузки.

## 4.6. Закупки и поставки (НОВЫЙ модуль)

- Заявка на закупку (от менеджера или автоматически при низких остатках).

- Заказ поставщику (Purchase Order).

- Приход товара → автоматическое обновление остатков и истории закупочных цен.

- Сравнение поставщиков по одной номенклатуре.

- Контроль кредиторской задолженности.

## 4.7. Расходы (Expenses)

Полноценная замена листа Expenses (который сейчас фактически пуст).

- Категории расходов: аренда, зарплата, коммунальные, транспорт, реклама, налоги, прочее (настраивается).

- Регулярные / повторяющиеся расходы (с автогенерацией).

- Прикрепление чеков, фото, скан-копий документов.

- Привязка к складу / филиалу / проекту.

- Бюджеты по категориям и оповещения о превышении.

## 4.8. Доходы (Revenue)

- Автоматическое формирование из оплаченных заказов.

- Ручной ввод прочих доходов.

- Привязка к источнику оплаты: наличные, карта, банковский перевод, онлайн-касса.

- Учёт нескольких валют (TJS, USD, RUB) с фиксацией курса на дату.

## 4.9. CRM — Клиенты (КЛЮЧЕВОЙ НОВЫЙ модуль)

Главное отличие новой системы от Excel.

### Карточка клиента:

- Тип: физлицо / юрлицо.

- Реквизиты (для юрлиц: ИНН, банковские реквизиты, юр. адрес).

- Контакты: телефон(ы), e-mail, мессенджеры, адрес.

- Источник (откуда пришёл клиент).

- Сегмент: новый / постоянный / VIP / спящий.

- Ответственный менеджер.

- Дата рождения / дата регистрации компании.

### История работы с клиентом:

- Все заказы и их статусы.

- LTV (общая сумма покупок) и средний чек.

- История контактов: звонки, встречи, переписка.

- Задачи и напоминания (перезвонить, отправить КП).

- Заметки и теги.

- Прикреплённые файлы (договоры, КП).

## 4.10. Поставщики (НОВЫЙ модуль)

- Карточка поставщика: контакты, реквизиты, условия оплаты, отсрочки.

- История поставок и закупочных цен.

- Кредиторская задолженность.

- Рейтинг поставщика (по своевременности, качеству).

## 4.11. Аналитика и отчёты

### Готовые отчёты:

- Продажи: по периодам, менеджерам, товарам, клиентам, филиалам.

- Прибыль по товарам и категориям.

- ABC-анализ (что приносит больше выручки) и XYZ-анализ (что продаётся стабильно).

- Оборачиваемость товаров.

- Дебиторская и кредиторская задолженности.

- Анализ расходов по категориям и динамике.

- Анализ клиентской базы (новые / повторные / спящие, churn rate).

- Эффективность менеджеров.

### Дополнительно:

- Конструктор отчётов с произвольными фильтрами (этап 3).

- Экспорт в PDF и Excel.

- Расписание автоотправки отчётов руководителю на e-mail / Telegram.

## 4.12. Документооборот

- Шаблоны документов: счёт-фактура, накладная, акт, договор, КП.

- Генерация PDF с реквизитами компании.

- Хранение, поиск, история отправок документов.

- Электронная подпись (опционально, этап 4).

## 4.13. Уведомления

- В системе (in-app).

- E-mail.

- Telegram-бот (рекомендуется как основной канал в регионе).

- WhatsApp Business API (опционально).

### Триггеры уведомлений:

- Низкий остаток товара.

- Новый заказ.

- Поступление оплаты.

- Просроченная оплата.

- Назначена задача.

- День рождения клиента / контактного лица.

- Регулярный отчёт.

## 4.14. Журнал действий (Audit Log)

- Фиксируется: пользователь, дата/время, объект, действие (создание, редактирование, удаление), старое и новое значения.

- Фильтры по пользователю, объекту, периоду.

- Невозможно редактировать или удалить записи журнала.

## 4.15. Настройки

- Профиль компании (реквизиты, логотип).

- Налоги и валюты, курсы валют (вручную или через API НБ Таджикистана / ЦБ РФ).

- Филиалы / склады.

- Категории товаров, расходов, источники оплаты.

- Шаблоны документов.

- Настройки уведомлений.

- Резервные копии — расписание, скачивание, восстановление.

## 4.16. Личный кабинет клиента (B2B-кабинет)

Отдельный портал на домене cabinet.aqualine.tj. Использует общий backend и базу данных с внутренней CRM, но имеет собственный интерфейс, заточенный под клиента-покупателя. Mobile-first: дизайн начинается с телефона.

### 4.16.1. Регистрация и вход

- Самостоятельная регистрация клиента (юр. лицо или физ. лицо) с подтверждением менеджером AquaLine.

- Альтернатива: менеджер заводит клиента в CRM и отправляет ссылку-приглашение.

- Вход по телефону + SMS / e-mail + пароль / Telegram-логин (на выбор).

- Восстановление пароля.

- Каждый клиент в кабинете автоматически связан с карточкой клиента в CRM сотрудников.

### 4.16.2. Главная страница кабинета

- Приветствие, имя ответственного менеджера + быстрая связь (звонок, Telegram, WhatsApp).

- Текущий баланс / задолженность.

- Активные заказы и их статусы.

- Виджет «Повторить последний заказ» в один клик.

- Промо-блок (новинки, акции — управляется из CRM).

### 4.16.3. Каталог товаров

- Полный каталог AquaLine с фотографиями, характеристиками, остатками.

- Персональные цены для каждого клиента (опт / розница / индивидуальная скидка) — задаются в CRM.

- Поиск, фильтры по категории, диаметру, бренду, наличию.

- Сортировка по цене, популярности, новизне.

- Карточка товара с подробной информацией.

- Кнопка «Добавить в корзину» с указанием количества.

### 4.16.4. Корзина и оформление заказа

- Корзина с возможностью изменить количество, удалить позиции.

- Расчёт суммы со скидками клиента.

- Выбор способа оплаты и доставки.

- Указание адреса доставки (несколько сохранённых адресов).

- Комментарий к заказу.

- Подтверждение заказа → автоматически создаётся заказ в CRM сотрудников, ответственному менеджеру приходит уведомление.

### 4.16.5. Мои заказы

- Список всех заказов клиента с фильтрами по статусу и периоду.

- Детальная страница заказа: позиции, суммы, статусы, документы.

- Отслеживание статуса в реальном времени (Новый → Подтверждён → Оплачен → Отгружен → Доставлен).

- Возможность отменить заказ до подтверждения.

- Кнопка «Повторить заказ» — копирует все позиции в корзину.

### 4.16.6. Документы и финансы

- Скачивание счетов, накладных, актов в PDF.

- Текущий баланс и задолженность.

- История оплат и поступлений.

- Сверка взаиморасчётов за период.

### 4.16.7. Избранное и списки

- Избранные товары.

- Сохранённые шаблоны заказа («Стандартный набор для бригады», «Месячный заказ»).

### 4.16.8. Связь с менеджером

- Чат с ответственным менеджером AquaLine (или интеграция с Telegram / WhatsApp).

- Заявки в поддержку (ticket-система).

- Запрос индивидуального коммерческого предложения.

### 4.16.9. Уведомления клиенту

- Подтверждение заказа.

- Изменение статуса (готов к отгрузке, отгружен, доставлен).

- Поступление оплаты.

- Напоминание о задолженности.

- Каналы: Push (через PWA), Telegram, e-mail, SMS.

### 4.16.10. Профиль

- Реквизиты компании / личные данные.

- Контактные лица (для юр. лиц).

- Адреса доставки.

- Смена пароля, настройки уведомлений.

## 4.17. Мобильность и PWA

Поскольку команда заказчика (по результату опроса) и клиенты используют телефоны наравне с компьютерами, мобильный сценарий проектируется с первого дня.

### 4.17.1. Адаптивный дизайн

- Mobile-first: интерфейсы проектируются сначала под экран 360–430 px, затем масштабируются на планшет и десктоп.

- Все ключевые сценарии (создание заказа, поиск товара, просмотр остатков, документы) одинаково удобны на телефоне.

- Большие тач-области, понятная навигация, минимум ввода.

### 4.17.2. PWA (Progressive Web App)

- Возможность «установить» сайт на главный экран телефона как приложение (без Play Market / App Store).

- Иконка, splash-screen, полноэкранный режим.

- Push-уведомления (Android — нативно, iOS — через Web Push).

- Service Worker для кеширования и быстрой загрузки.

- Оба портала (внутренний и клиентский) реализуются как PWA.

### 4.17.3. Офлайн-режим (этап 4)

- Просмотр каталога и последних заказов без интернета.

- Создание черновика заказа в офлайне с автосинхронизацией при восстановлении связи.

- Особенно актуально для кладовщика и клиентов «в полях».

### 4.17.4. Возможности устройства

- Доступ к камере: сканирование штрихкодов товаров (для кладовщика и клиента), фото чеков (для бухгалтера).

- Геолокация: отметка адреса доставки клиентом.

- Экспорт документов в локальное хранилище телефона.

ВАЖНО:

- Публикация в Play Market и App Store не входит в объём проекта (по согласованию с заказчиком). PWA-формат полностью покрывает потребности и не требует прохождения модерации сторов.

# 5. Нефункциональные требования

## 5.1. Производительность

- Загрузка любой страницы — не более 2 секунд при стабильном интернете.

- Поиск по каталогу — не более 1 секунды.

- Поддержка одновременной работы не менее 50 пользователей без деградации.

## 5.2. Безопасность

- Передача данных только по HTTPS.

- Защита от SQL-инъекций, XSS, CSRF.

- Шифрование чувствительных данных в БД.

- Rate limiting и защита от перебора паролей.

- Регулярные автоматические бэкапы (ежедневные, с хранением минимум 30 дней).

- Раздельные права на просмотр закупочных цен и финансовых данных.

## 5.3. Доступность

- Аптайм не менее 99,5%.

- Адаптивный интерфейс: десктоп, планшет, смартфон.

- Поддержка последних версий браузеров: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Yandex.

## 5.4. Локализация

- Русский язык — основной.

- Таджикский язык — опционально, на этапе 2.

- Английский язык — опционально.

- Поддержка валют TJS, USD, RUB.

## 5.5. Совместимость и масштабируемость

- Архитектура должна позволять подключать новые филиалы и склады без переделок.

- Открытое REST API для будущих интеграций.

- Возможность развернуть как на VPS заказчика, так и в облаке.

# 6. Рекомендуемый технологический стек

Стек подобран с учётом скорости разработки, надёжности и наличия специалистов на рынке.

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Next.js + TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Workbox (PWA) | Современный, быстрый, легко поддерживается. Workbox обеспечивает кеширование и офлайн в PWA. Два отдельных Next.js приложения (CRM и кабинет клиента) разделяют общие компоненты через монорепозиторий. |
| Backend | Python 3.12 + Django 5 + Django REST Framework (DRF) | Зрелая, надёжная экосистема. Готовая админка из коробки (быстрый супер-админ интерфейс). Сильная ORM, миграции. Большой выбор готовых пакетов для CRM: django-filter, django-import-export, django-simple-history (audit log), drf-spectacular (Swagger). |
| База данных | PostgreSQL 16 | Надёжность, поддержка JSON-полей, транзакции, отличная интеграция с Django ORM. |
| Аутентификация | djangorestframework-simplejwt + djoser | JWT-токены, регистрация, восстановление пароля, верификация e-mail/телефона из коробки. |
| Кеш / очереди | Redis + Celery + Celery Beat | Фоновые задачи (отправка уведомлений, генерация PDF/Excel-отчётов, периодические задачи — например, утренний дайджест директору). |
| Хранение файлов | S3-совместимое (MinIO / Yandex Object Storage) + django-storages | Документы, фото, бэкапы. django-storages подключается одной строкой. |
| Развёртывание | Docker + Docker Compose, Nginx + Gunicorn, VPS | Простой деплой и переносимость. Gunicorn — стандартный production-сервер для Django. |
| Мониторинг | Sentry + Grafana + Prometheus + django-prometheus | Отслеживание ошибок и производительности. |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI | Автотесты (pytest + pytest-django), автодеплой. |

# 7. Архитектура решения (верхнеуровнево)

- Два клиентских приложения SPA на React/Next.js: внутренний портал (crm.aqualine.tj) и кабинет клиента (cabinet.aqualine.tj).

- Оба приложения собираются как PWA (с Service Worker, manifest.json, поддержкой push).

- Backend: Django + Django REST Framework, единый API на домене api.aqualine.tj.

- Django Admin (admin.aqualine.tj) — служебная админка для супер-администратора и разработчика. Закрыта от обычных пользователей.

- Общая база данных PostgreSQL — клиенты в CRM и в кабинете это одна сущность Django-модели.

- Reverse proxy: Nginx с SSL-сертификатами (Let's Encrypt), Gunicorn в качестве WSGI-сервера.

- Хранилище файлов: S3-совместимое (документы, фото товаров).

- Фоновые задачи: Celery + Redis (генерация PDF, отправка уведомлений, отчёты по расписанию).

- Бэкапы: ежедневные через django-dbbackup, хранение минимум 30 дней, в отдельный регион/зону.

## 7.1. Ключевые Django-пакеты

Использование зрелых пакетов экосистемы Django ускоряет разработку и снижает риск ошибок.

| Пакет | Назначение |
| --- | --- |
| djangorestframework | Построение REST API. |
| drf-spectacular | Автоматическая генерация OpenAPI/Swagger документации API. |
| djangorestframework-simplejwt | JWT-аутентификация с access/refresh токенами. |
| djoser | Готовые endpoints: регистрация, восстановление пароля, верификация. |
| django-filter | Фильтрация списков (товары, заказы, клиенты). |
| django-cors-headers | CORS для двух фронтенд-доменов. |
| django-simple-history | Журнал изменений (audit log) для всех ключевых моделей. |
| django-import-export | Импорт/экспорт CSV/XLSX для миграции из Excel. |
| celery + django-celery-beat | Фоновые задачи и расписание. |
| django-storages + boto3 | Работа с S3-совместимым хранилищем. |
| weasyprint или reportlab | Генерация PDF-документов (счета, накладные, акты). |
| openpyxl | Экспорт отчётов в Excel. |
| django-redis | Кеш и сессии в Redis. |
| sentry-sdk | Отслеживание ошибок в production. |
| pytest-django + factory-boy | Тестирование с фикстурами. |

# 8. Этапы реализации

Реализация рекомендуется поэтапно, чтобы как можно раньше получить рабочую версию и собирать обратную связь.

## Этап 1 — MVP (5–7 недель)

- Авторизация и роли (внутренний портал + клиентский кабинет).

- Каталог товаров (Master Data) с поддержкой адаптивного интерфейса.

- Склад (приход / расход / остатки).

- Продажи (создание заказов, статусы) — в внутреннем портале.

- Базовый дашборд с KPI и графиками.

- База клиентов в CRM.

- Базовый клиентский кабинет: вход, просмотр своих заказов, скачивание документов.

- PWA-обёртка для обоих порталов с возможностью установки на телефон.

- Импорт данных из текущего Excel.

## Этап 2 — Расширение и клиентский кабинет (4–5 недель)

- Полный клиентский кабинет: онлайн-заказ, корзина, повтор заказа, избранное.

- Персональные цены и скидки для клиентов.

- Расходы и доходы (полноценные модули).

- Поставщики и закупки.

- Документооборот (PDF счёт, накладная, акт).

- Уведомления через Telegram-бот и Web Push.

- Журнал действий.

## Этап 3 — CRM и аналитика (3–4 недели)

- Расширенный CRM-блок (история контактов, задачи, заметки, сегментация).

- Воронка сделок (Kanban).

- Чат клиент ↔ менеджер.

- Расширенные отчёты, ABC/XYZ-анализ.

- Конструктор отчётов.

## Этап 4 — Офлайн, интеграции (2–3 недели)

- Офлайн-режим в PWA (просмотр каталога, черновики заказов).

- Сканер штрихкодов через камеру.

- Интеграция с банком (импорт выписок).

- Интеграция с 1С (по необходимости).

- Интеграция с WhatsApp Business.

- Двухфакторная аутентификация.

# 9. Тестирование и приёмка

- Unit-тесты ключевой бизнес-логики (целевое покрытие 70%).

- Интеграционные тесты API.

- E2E-тесты основных сценариев (Playwright или Cypress).

- Нагрузочное тестирование (k6 или JMeter) перед запуском.

- UAT (User Acceptance Testing) с участием заказчика по чек-листу.

- Демонстрация после каждого этапа.

# 10. Передача и поддержка

- Передача исходного кода в Git-репозиторий заказчика.

- Документация: пользовательская инструкция, инструкция администратора, описание API.

- Обучение пользователей: 2–3 онлайн-сессии.

- Гарантийный период: 3 месяца с момента подписания акта.

- Договор на дальнейшую поддержку и развитие — отдельно.

# 11. Риски и их митигация

| Риск | Митигация |
| --- | --- |
| Изменение требований заказчика в процессе. | Фиксация требований документом, отдельная процедура изменений (change request). |
| Сложность миграции данных из Excel. | Этап миграции выделен отдельно, предварительная очистка данных совместно с заказчиком. |
| Сопротивление сотрудников новой системе. | Поэтапный запуск, обучение, удобный UX, временно — параллельная работа с Excel. |
| Срывы сроков из-за параллельных задач разработчика. | Прописанный в договоре график, регулярные демо. |
| Проблемы с интернетом у заказчика. | Кеширование на клиенте, оптимизация запросов, возможность offline-режима для критичных функций (этап 4). |

# 12. Ключевые улучшения относительно Excel

Сводный список — короткий ответ на вопрос «что нового даст CRM по сравнению с текущей таблицей».

| Что было в Excel | Что станет в CRM |
| --- | --- |
| Один файл — один пользователь. | Многопользовательский веб-доступ с ролями. |
| Нет клиентов. | Полноценный CRM-блок: карточки, история, сегменты, задачи. |
| Нет поставщиков. | Поставщики, закупки, история цен. |
| Ручной ввод продаж. | Заказы со статусами, воронка, автоматическое списание со склада. |
| Расходы фактически не ведутся. | Категории, бюджеты, прикрепление документов, регулярные расходы. |
| KPI считаются формулами. | KPI обновляются в реальном времени, графики интерактивные. |
| Нет уведомлений. | Telegram / e-mail / in-app оповещения по триггерам. |
| Нет генерации документов. | PDF счёт, накладная, акт по шаблонам. |
| Нет журнала изменений. | Полный audit log. |
| Нет мобильного доступа. | Адаптивный интерфейс + PWA / приложение. |
| Нет бэкапов. | Ежедневные автоматические бэкапы. |
| Нет интеграций. | REST API + интеграции с банком, Telegram, 1C. |
| Нет аналитики «глубже дашборда». | ABC/XYZ, оборачиваемость, LTV, churn. |
| Клиент звонит/пишет менеджеру по любому вопросу. | Личный кабинет: каталог с персональными ценами, онлайн-заказ, история, документы, баланс — 24/7. |
| Только десктоп. | Адаптивный интерфейс + PWA: устанавливается на телефон без Play Market. |

# 13. Глоссарий

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| CRM | Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами. |
| KPI | Key Performance Indicator — ключевой показатель эффективности. |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт. |
| LTV | Lifetime Value — суммарный доход с одного клиента за всё время. |
| Churn | Доля «отвалившихся» клиентов. |
| ABC-анализ | Классификация товаров по доле выручки (A — самые важные). |
| XYZ-анализ | Классификация по стабильности продаж. |
| SPA | Single Page Application — одностраничное веб-приложение. |
| JWT | JSON Web Token — формат токена для авторизации. |
| PWA | Progressive Web Application — веб-приложение, устанавливаемое как нативное. |
| UAT | User Acceptance Testing — приёмочное тестирование заказчиком. |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания. |

# 14. Согласование документа

Настоящее техническое задание утверждается заказчиком и исполнителем. Любые изменения оформляются дополнительными соглашениями.

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |
| ФИО: ____________________________ | ФИО: ____________________________ |
| Должность: ______________________ | Должность: ______________________ |
| Подпись: ________________________ | Подпись: ________________________ |
| Дата: ___________________________ | Дата: ___________________________ |